Afsprakenlijst AO Warmte						gewijzigd 10-2-2026

Actiepunten

| Datum | Actie | Actiehouder | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-2-26 | Nagaan potentie aquathermie Eem en interferentie Baarn met buurgemeenten | Linneke |  |
| 10-2-26 | Toesturen presentaties Monitoring CE Delft & Beschikbaar maken data ESDN | Noelle | v |
| 10-2-26 | Gedetailleerdere planning communicatie geothermie delen | Linneke/Marjan | v |
| 10-2-26 | Bellen IF Technology: hoe input verwerkt? Pres 16 april | Linneke | ! |
| 10-2-26 | Invullen vragenlijst Clusteronderzoek KGG | Linneke | v |
| 10-2-26 | Toesturen uitnodiging UWO aan Linneke | Noelle | v |
| 10-2-26 | Toesturen Panterra rapport aan Caroline en Marieke | Linneke/Brigit | v |
| 13-1-26 | AO’s op zelfde locatie als AO dag, proberen aan tijd vast te houden. Over half jaar evalueren | Linneke | juli |
| 13-1-26 | Bestuurlijk overleg over WP’s icm met ‘inwerkprogramma’ met nieuwe collegeleden (na zomer). Doel: wat speelt er/ wat is er besproken / besloten / dilemma’s / welke besluitvormingsmomenten komen er aan | Linneke | Sept |
| 13-1-26 | Behoefte aan presentatie UWO+ met focus op bronnen, warmtegemeenschappen, meerkosten voor netbewuste oplossingen zowel voor als na verkiezingen | Brigit | 13 maart gepland |
| 13-1-26 | Behoefte aan narratief. Hoe leg je boodschap warmte en netcongestie uit aan bewoners. | Linneke | Eind febr gereed? |
| 11-11-25 | Bodemenergieplan - Presentatie toesturen met link naar kaartlagen - Volgend jaar opnieuw op agenda | Linneke/ Brigit Linneke | Febr 26 |
| 11-11-25 | Plan MER: - Kosten Antea hoog / onevenredige besteding van publieke middelen - Nog onduidelijke wat kaderstellend inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot kiezen voor all electric oplossingen en fase waarin het concreet wordt - Standaarden NPLW worden begin 2026 verwacht. Deze afwachten. - A, W, E vertragen WP niet. S half jaar uitstel. - Begin 2026 met input NPLW, gesprek Tauw en ervaringen Amersfoort opnieuw op agenda | Linneke, Demian |  |
| 7-10-25 | Onderzoek warmteclusters: nagaan of input/verfijning gemeenten goed terugkomt in het onderzoek | Caroline, Marieke, Linneke |  |
| 7-10-25 | Warmteprogramma’s en wat is er mogelijk met netcongestie. Wens om meer constructief te kunnen kijken naar wat er wel kan. - NPLW: signalering - Agendering BO: hoe kunnen we dit constructief het gesprek hebben (wat kan er wel?) - Agendering BO: als het concreter is, wat is eigenlijk het probleem precies, wat zijn mogelijke oplossingen, waar zit dan nog het gat? - Als gemeenten zelf koers blijven houden en gesprek blijven voeren met Stedin Opm Stedin: Alle alternatieve warmte oplossingen die extra elektrisch vermogen vragen in de piek (7-10uur en 16.-21 uur) zijn ten tijde van netcongestie (ca. 2035) niet wenselijk. Een hybride oplossing waarbij geen elektrisch vermogen wordt gevraagd in de piek, buffering en regelbaarheid kunnen hierbij een oplossing zijn. | Arwen Linneke/Caroline | v |
| 3-6-25 | Marieke, Gert-Jan en Linneke wisselen uit onderzoek rol gemeente bij kleine collectieve systemen | Marieke Gert Jan Linneke |  |
| 22-04-25 | Informeren over voortgang bodemenergieplan | Marieke | Wanneer relevant |
| 24-09-24 | Op de hoogte houden Warmtetafel van ontwikkelingen geothermie binnen en buiten regio Amersfoort | Mara | Wanneer nodig |

Afspraken & adviezen warmtetafel

| Datum |  |  | Afspraak / advies |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1-26 | Vanwege beperkte piekcapaciteit van het elektriciteitsnet (mn Hsniveau) is elke actie vanuit warmtetransitie die leidt tot toename van de piek onwenselijk, totdat de extra HS/MSstations in 2035 zijn gerealiseerd. Oplossingen zonder extra piekbelasting / met zelfregelbaar vermogen zijn bespreekbaaar. Alles wat nog kan binnen huidige aansluitingen brengt het probleem van netcongestie dichterbij dus is onwenselijk. Keuze is aan gemeenten, niet aan Stedin Piekmijden gaat beter bij buffering en collectieve oplossingen. Als warmtepompen achter de voordeur regelbaar zijn, wordt het een heel ander verhaal. Stedin is graag agendalid van WUP om vinger aan de pols te houden qua planning. Stedin vraagt gemeente contact op te nemen als WUP definitief is. Verder heeft Stedin geen actieve rol in de WUP’s. |  |  | Kees-Jan / allen |  |  |  |
| 13-1-26 | Communicatie geothermie Algemeen: - Rapporten IF Technology en Panterra tegelijk communiceren voor een meer eenduidige en begrijpelijke boodschap - Afstemmen op communicatiemoment voor aanvullende seismiek Communicatiemoment: - Presentatie van rapporten in BO Energie van 16 april - Daarna rapportages geothermie openbaar maken via website Regio Amersfoort Inhoud: - Boodschap in verlengde van boodschap vorige keer: potentie, onzekerheid, maar nu ook kaartjes en locaties delen - Toevoegen: breder verhaal waarom geothermie voor deze regio, hoe werkt het, waarom jaar stil geweest, wat zijn risico’s & voordelen etc. (Q&A) - Over vervolgstappen: schetsen mogelijke richtingen en dat we dit nader verkennen en dat het eind dit jaar duidelijk wordt wat in WP’s terecht komt Hoe? - Voorbereiden vanuit Regio Amersfoort - Persgesprek om vragen te beantwoorden en toelichting te geven - Vervolgens kunnen gemeenten hun eigen lokale boodschap toevoegen/verfijnen/communiceren |  |  | Linneke |  |  | 16-3-26 |
| 8-7-25 |  | Warmtetafel blijft afwisselend fysiek en digitaal. Wens om Elektriciteits- en warmtetafel niet in dezelfde week beiden fysiek te hebben dus dit ook af te wisselen. De fysieke bijeenkomsten gaan rouleren over de gemeentehuizen. |  |  |  |  |  |